Приложение № 8

| № | Название этапа, содержание и результаты работ | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общие элементы Системы |  |  |
|  | Программно-аппаратный комплекс (ПАК) |  |  |
|  | Проектирование ПАК Системы Содержание работ: Выработка и согласование проектных решений по ПАК Системы, включая среды Dev, Test и Prod. Результаты работ: Документ «Техническая спецификация на ПАК Системы». |  |  |
|  | Установка ПАК Dev-среды Системы Содержание работ: Установка ПАК Dev-среды Системы, установка базового ПО Системы (в случае размещения Dev-среды в ИТ-инфраструктуре Заказчика – на оборудовании, предоставленном Заказчиком). Демонстрация ПАК Заказчику. Результат работ: ПАК Dev-среды Системы установлен и продемонстрирован Заказчику, готов к дальнейшим работам по созданию Системы. Документ «Протокол демонстрации ПАК Dev-среды Системы». |  |  |
|  | Установка ПАК Test-среды Системы Содержание работ: Установка ПАК Test-среды Системы, установка базового ПО Системы на оборудовании, предоставленном Заказчиком. Демонстрация ПАК Заказчику. Результат работ: ПАК Test-среды Системы установлен и продемонстрирован Заказчику, готов к дальнейшим работам по созданию Системы. Документ «Протокол демонстрации ПАК Test-среды Системы». |  |  |
|  | Установка ПАК Prod-среды Системы Содержание работ: Установка ПАК Prod-среды Системы: установка базового ПО Системы на оборудовании, предоставленном Заказчиком. Демонстрация ПАК Заказчику. Результат работ: ПАК Prod-среды Системы установлен и продемонстрирован Заказчику, готов к дальнейшим работам по созданию Системы. Документ «Протокол демонстрации ПАК Prod-среды Системы». |  |  |
|  | Механизм синхронизации справочника сотрудников Системы с системой-источником |  |  |
|  | Проектирование механизма синхронизации справочника сотрудников Системы с системой-источником Содержание работ: Выработка и согласование проектного решения по механизму синхронизации справочника сотрудников Системы с системой-источником. Результат работ: Документ «Техническая спецификация на механизм синхронизации справочника сотрудников Системы с системой-источником». |  |  |
|  | Реализация механизма синхронизации справочника сотрудников Системы с системой-источником Содержание работ: Реализация (программирование и настройка) механизма синхронизации справочника сотрудников Системы с системой-источником. Демонстрация его Заказчику. Результат работ: Механизм синхронизации справочника сотрудников Системы с системой-источником продемонстрирован Заказчику, готов для использования в прикладных решениях Системы. Документ «Протокол демонстрации механизма синхронизации справочника сотрудников Системы с системой-источником». |  |  |
|  | Механизм синхронизации справочника контрагентов Системы с системой-источником |  |  |
|  | Проектирование механизма синхронизации справочника контрагентов Системы с системой-источником Содержание работ: Выработка и согласование проектного решения по механизму синхронизации справочника контрагентов Системы с системой-источником. Результат работ: Документ «Техническая спецификация на механизм синхронизации справочника контрагентов Системы с системой-источником». |  |  |
|  | Реализация механизма синхронизации справочника контрагентов Системы с системой-источником Содержание работ: Реализация (программирование и настройка) механизма синхронизации справочника контрагентов Системы с системой-источником. Демонстрация его Заказчику. Результат работ: Механизм синхронизации справочника контрагентов Системы с системой-источником продемонстрирован Заказчику, готов для использования в прикладных решениях Системы. Документ «Протокол демонстрации механизма синхронизации справочника контрагентов Системы с системой-источником». |  |  |
|  | Механизм поддержки ADFS для двухфакторной аутентификации |  |  |
|  | Проектирование поддержки ADFS для двухфакторной аутентификации Содержание работ: Выработка и согласование проектного решения по механизму поддержки ADFS для двухфакторной аутентификации. Результат работ: Документ «Техническая спецификация на механизм поддержки ADFS для двухфакторной аутентификации». |  |  |
|  | Реализация механизма поддержки ADFS для двухфакторной аутентификации Содержание работ: Реализация (программирование и настройка) механизма поддержки ADFS для двухфакторной аутентификации. Демонстрация его Заказчику. Результат работ: Механизм поддержки ADFS для двухфакторной аутентификации продемонстрирован Заказчику, готов для использования в прикладных решениях Системы. Документ «Протокол демонстрации механизма поддержки ADFS для двухфакторной аутентификации». |  |  |
|  | Механизм хранения кэша списка карточек в папке на время жизни сессии пользователя |  |  |
|  | Проектирование механизма хранения кэша списка карточек в папке на время жизни сессии пользователя Содержание работ: Выработка и согласование проектного решения по механизму хранения кэша списка карточек в папке на время жизни сессии пользователя. Результат работ: Документ «Техническая спецификация на механизм хранения кэша списка карточек в папке на время жизни сессии пользователя». |  |  |
|  | Реализация механизма хранения кэша списка карточек в папке на время жизни сессии пользователя Содержание работ: Реализация (программирование и настройка) механизма хранения кэша списка карточек в папке на время жизни сессии пользователя. Демонстрация его Заказчику. Результат работ: Механизм хранения кэша списка карточек в папке на время жизни сессии пользователя продемонстрирован Заказчику, готов для использования в прикладных решениях Системы. Документ «Протокол демонстрации механизма хранения кэша списка карточек в папке на время жизни сессии пользователя». |  |  |
|  | Механизм параллельного согласования в одном файле |  |  |
|  | Проектирование механизма параллельного согласования в одном файле Содержание работ: Выработка и согласование проектного решения по механизму параллельного согласования в одном файле. Результат работ: Документ «Техническая спецификация на механизм параллельного согласования в одном файле». |  |  |
|  | Реализация механизма параллельного согласования в одном файле Содержание работ: Реализация (программирование и настройка) механизма параллельного согласования в одном файле. Результат работ: Механизм параллельного согласования в одном файле продемонстрирован Заказчику, готов для использования в прикладных решениях Системы. Документ «Протокол демонстрации механизма параллельного согласования в одном файле». |  |  |
|  | Договорной документооборот |  |  |
|  | Проектирование решения по договорному документообороту Содержание работ: Выработка и согласование проектных решений по договорному документообороту. Результат работ: Документ «Техническая спецификация решения по договорному документообороту». |  |  |
|  | Реализация решения по договорному документообороту Содержание работ: Реализация (настройка и программирование) решения по договорному документообороту. Проведение демонстрации Заказчику. Результат работ: Решение по договорному документообороту реализовано, продемонстрировано Заказчику и готово к предварительным испытаниям. Документ «Протокол демонстрации решения по договорному документообороту». |  |  |
|  | Предварительные функциональные испытания решения по договорному документообороту Содержание работ: Разработка и согласование «Программы и методики предварительных функциональных испытаний решения по договорному документообороту». Проведение предварительных функциональных испытаний решения по договорному документообороту. Результаты работ: Решение по договорному документообороту готово к вводу в действие. Документ «Протокол предварительных функциональных испытаний решения по договорному документообороту». |  |  |
|  | Доверенности |  |  |
|  | Проектирование решения по доверенностям Содержание работ: Выработка и согласование проектных решений по доверенностям. Результат работ: Документ «Техническая спецификация решения по доверенностям». |  |  |
|  | Реализация решения по доверенностям Содержание работ: Реализация (настройка и программирование) решения по доверенностям. Проведение демонстрации Заказчику. Результат работ: Решение по доверенностям реализовано, продемонстрировано Заказчику и готово к предварительным испытаниям. Документ «Протокол демонстрации решения по доверенностям». |  |  |
|  | Предварительные функциональные испытания решения по доверенностям Содержание работ: Разработка и согласование «Программы и методики предварительных функциональных испытаний решения по доверенностям». Проведение предварительных функциональных испытаний решения по доверенностям. Результаты работ: Решение по доверенностям готово к вводу в действие. Документ «Протокол предварительных функциональных испытаний решения по доверенностям». |  |  |
|  | Входящие документы |  |  |
|  | Проектирование решения по входящим документам Содержание работ: Выработка и согласование проектных решений по входящим документам. Результат работ: Документ «Техническая спецификация решения по входящим документам». |  |  |
|  | Реализация решения по входящим документам Содержание работ: Реализация (настройка и программирование) решения по входящим документам. Проведение демонстрации Заказчику. Результат работ: Решение по входящим документам реализовано, продемонстрировано Заказчику и готово к предварительным испытаниям. Документ «Протокол демонстрации решения по входящим документам». |  |  |
|  | Предварительные функциональные испытания решения по входящим документам Содержание работ: Разработка и согласование «Программы и методики функциональных испытаний решения по входящим документам». Проведение предварительных функциональных испытаний решения по входящим документам. Результаты работ: Решение по входящим документам готово к вводу в действие. Документ «Протокол предварительных функциональных испытаний решения по входящим документам». |  |  |
|  | Исходящие документы |  |  |
|  | Проектирование решения по исходящим документам Содержание работ: Выработка и согласование проектных решений по исходящим документам. Результат работ: Документ «Техническая спецификация решения по исходящим документам». |  |  |
|  | Реализация решения по исходящим документам Содержание работ: Реализация (настройка и программирование) решения по исходящим документам. Проведение демонстрации Заказчику. Результат работ: Решение по исходящим документам реализовано, продемонстрировано Заказчику и готово к предварительным испытаниям. Документ «Протокол демонстрации решения по исходящим документам». |  |  |
|  | Предварительные функциональные испытания решения по исходящим документам Содержание работ: Разработка и согласование «Программы и методики функциональных испытаний решения по исходящим документам». Проведение предварительных функциональных испытаний решения по исходящим документам. Результаты работ: Решение по исходящим документам готово к вводу в действие. Документ «Протокол предварительных функциональных испытаний решения по исходящим документам». |  |  |
|  | Кадровые документы |  |  |
|  | Проектирование решения по кадровым документам Содержание работ: Выработка и согласование проектных решений по кадровым документам. Результат работ: Документ «Техническая спецификация решения по кадровым документам». |  |  |
|  | Реализация решения по кадровым документам Содержание работ: Реализация (настройка и программирование) решения по кадровым документам. Проведение демонстрации Заказчику. Результат работ: Решение по кадровым документам реализовано, продемонстрировано Заказчику и готово к предварительным испытаниям. Документ «Протокол демонстрации решения по кадровым документам». |  |  |
|  | Предварительные функциональные испытания решения по кадровым документам Содержание работ: Разработка и согласование «Программы и методики предварительных функциональных испытаний решения по кадровым документам». Проведение предварительных функциональных испытаний решения по кадровым документам. Результаты работ: Решение по кадровым документам готово к вводу в действие. Документ «Протокол предварительных функциональных испытаний решения по кадровым документам». |  |  |
|  | Внутренний документооборот |  |  |
|  | Проектирование решения по внутреннему документообороту Содержание работ: Выработка и согласование проектных решений по внутреннему документообороту. Результат работ: Документ «Техническая спецификация решения по внутреннему документообороту». |  |  |
|  | Реализация решения по внутреннему документообороту Содержание работ: Реализация (настройка и программирование) решения по внутреннему документообороту. Проведение демонстрации Заказчику. Результат работ: Решение по внутреннему документообороту реализовано, продемонстрировано Заказчику и готово к предварительным испытаниям. Документ «Протокол демонстрации решения по внутреннему документообороту». |  |  |
|  | Предварительные функциональные испытания решения по внутреннему документообороту Содержание работ: Разработка и согласование «Программы и методики предварительных функциональных испытаний решения по внутреннему документообороту». Проведение предварительных функциональных испытаний решения по внутреннему документообороту. Результаты работ: Решение по внутреннему документообороту готово к вводу в действие. Документ «Протокол предварительных функциональных испытаний решения по внутреннему документообороту». |  |  |
|  | Локально-нормативные акты |  |  |
|  | Проектирование решения по локально-нормативным актам Содержание работ: Выработка и согласование проектных решений по локально-нормативным актам. Результат работ: Документ «Техническая спецификация решения по локально-нормативным актам». |  |  |
|  | Реализация решения по локально-нормативным актам Содержание работ: Реализация (настройка и программирование) решения по локально-нормативным актам. Проведение демонстрации Заказчику. Результат работ: Решение по локально-нормативным актам реализовано, продемонстрировано Заказчику и готово к предварительным испытаниям. Документ «Протокол демонстрации решения по локально-нормативным актам». |  |  |
|  | Предварительные функциональные испытания решения по локально-нормативным актам Содержание работ: Разработка и согласование «Программы и методики предварительных функциональных испытаний решения по локально-нормативным актам». Проведение предварительных функциональных испытаний решения по локально-нормативным актам. Результаты работ: Решение по локально-нормативным актам готово к вводу в действие. Документ «Протокол предварительных функциональных испытаний решения по локально-нормативным актам». |  |  |
|  | Тендеры |  |  |
|  | Проектирование решения по тендерам Содержание работ: Выработка и согласование проектных решений по тендерам. Результат работ: Документ «Техническая спецификация решения по тендерам». |  |  |
|  | Реализация решения по тендерам Содержание работ: Реализация (настройка и программирование) решения по тендерам. Проведение демонстрации Заказчику. Результат работ: Решение по тендерам реализовано, продемонстрировано Заказчику и готово к предварительным испытаниям. Документ «Протокол демонстрации решения по тендерам». |  |  |
|  | Предварительные функциональные испытания решения по тендерам Содержание работ: Разработка и согласование «Программы и методики предварительных функциональных испытаний решения по тендерам». Проведение предварительных функциональных испытаний решения по тендерам. Результаты работ: Решение по тендерам готово к вводу в действие. Документ «Протокол предварительных функциональных испытаний решения по тендерам». |  |  |
|  | Общехозяйственные закупки |  |  |
|  | Проектирование решения по общехозяйственным закупкам Содержание работ: Выработка и согласование проектных решений по общехозяйственным закупкам. Результат работ: Документ «Техническая спецификация решения по общехозяйственным закупкам». |  |  |
|  | Реализация решения по общехозяйственным закупкам Содержание работ: Реализация (настройка и программирование) решения по общехозяйственным закупкам. Проведение демонстрации Заказчику. Результат работ: Решение по общехозяйственным закупкам реализовано, продемонстрировано Заказчику и готово к предварительным испытаниям. Документ «Протокол демонстрации решения по общехозяйственным закупкам». |  |  |
|  | Предварительные функциональные испытания решения по общехозяйственным закупкам Содержание работ: Разработка и согласование «Программы и методики предварительных функциональных испытаний решения по общехозяйственным закупкам». Проведение предварительных функциональных испытаний решения по общехозяйственным закупкам. Результаты работ: Решение по общехозяйственным закупкам готово к вводу в действие. Документ «Протокол предварительных функциональных испытаний решения по общехозяйственным закупкам». |  |  |
|  | Ремонт ПС |  |  |
|  | Проектирование решения по ремонту ПС Содержание работ: Выработка и согласование проектных решений по ремонту ПС. Результат работ: Документ «Техническая спецификация решения по ремонту ПС». |  |  |
|  | Реализация решения по ремонту ПС Содержание работ: Реализация (настройка и программирование) решения по ремонту ПС. Проведение демонстрации Заказчику. Результат работ: Решение по ремонту ПС реализовано, продемонстрировано Заказчику и готово к предварительным испытаниям. Документ «Протокол демонстрации решения по ремонту ПС». |  |  |
|  | Предварительные функциональные испытания решения по ремонту ПС Содержание работ: Разработка и согласование «Программы и методики предварительных функциональных испытаний решения по ремонту ПС». Проведение предварительных функциональных испытаний решения по ремонту ПС. Результаты работ: Решение по ремонту ПС готово к вводу в действие. Документ «Протокол предварительных функциональных испытаний решения по ремонту ПС». |  |  |
|  | Транспортировка УиД |  |  |
|  | Проектирование решения по транспортировке УиД Содержание работ: Выработка и согласование проектных решений по транспортировке УиД. Результат работ: Документ «Техническая спецификация решения по транспортировке УиД». |  |  |
|  | Реализация решения по транспортировке УиД Содержание работ: Реализация (настройка и программирование) решения по транспортировке УиД. Проведение демонстрации Заказчику. Результат работ: Решение по транспортировке УиД реализовано, продемонстрировано Заказчику и готово к предварительным испытаниям. Документ «Протокол демонстрации решения по транспортировке УиД». |  |  |
|  | Предварительные функциональные испытания решения по транспортировке УиД Содержание работ: Разработка и согласование «Программы и методики предварительных функциональных испытаний решения по транспортировке УиД». Проведение предварительных функциональных испытаний решения по транспортировке УиД. Результаты работ: Решение по транспортировке УиД готово к вводу в действие. Документ «Протокол предварительных функциональных испытаний решения по транспортировке УиД». |  |  |
|  | Предоставление ПС |  |  |
|  | Проектирование решения по предоставлению ПС Содержание работ: Выработка и согласование проектных решений по предоставлению ПС. Результат работ: Документ «Техническая спецификация решения по предоставлению ПС. |  |  |
|  | Реализация решения по предоставлению ПС Содержание работ: Реализация (настройка и программирование) решения по предоставлению ПС. Проведение демонстрации Заказчику. Результат работ: Решение по предоставлению ПС реализовано, продемонстрировано Заказчику и готово к предварительным испытаниям. Документ «Протокол демонстрации решения по предоставлению ПС». |  |  |
|  | Предварительные функциональные испытания решения по предоставлению ПС Содержание работ: Разработка и согласование «Программы и методики предварительных функциональных испытаний решения по предоставлению ПС». Проведение предварительных функциональных испытаний решения по предоставлению ПС. Результаты работ: Решение по предоставлению ПС готово к вводу в действие. Документ «Протокол предварительных функциональных испытаний решения по предоставлению ПС». |  |  |
|  | Автотестирование |  |  |
|  | Разработка программы и методики автотестирования Содержание работ: Разработка и согласование программы автотестирования (включая сценарии, схему, порядок проведения и оценки результатов). Результат работ: Документ «Программа и методика автотестирования». |  |  |
|  | Разработка автотестов Содержание работ: Разработка кода автотестов в соответствии со сценариями. Настройка полигона автотестирования. Демонстрация работы автотестов на полигоне Заказчику. Результат работ: Код автотестов разработан, полигон автотестирования настроен. Документ «Протокол демонстрации автотестов». |  |  |
|  | Проведение автотестирования Содержание работ: Проведение автотестирования согласно «Программе и методике автотестирования». Устранение несоответствий. Результат работ: Автотесты успешно пройдены. Документ «Протокол автотестирования». |  |  |
|  | Нагрузочное тестирование |  |  |
|  | Разработка программы и методики нагрузочного тестирования Содержание работ: Разработка и согласование программы и методики нагрузочного тестирования (включая сценарии, схему, порядок проведения и оценки результатов). Результат работ: Документ «Программа и методика нагрузочного тестирования». |  |  |
|  | Разработка нагрузочных тестов Содержание работ: Разработка кода нагрузочных тестов в соответствии со сценариями. Настройка полигона нагрузочного тестирования. Демонстрация работы нагрузочных тестов на полигоне Заказчику. Результат работ: Код нагрузочных тестов разработан, полигон нагрузочного тестирования настроен. Документ «Протокол демонстрации нагрузочных тестов». |  |  |
|  | Проведение нагрузочного тестирования Содержание работ: Проведение нагрузочного тестирования согласно «Программе и методике автотестирования». Устранение несоответствий. Результат работ: Нагрузочные тесты успешно пройдены. Документ «Протокол нагрузочного тестирования». |  |  |
|  | Ввод в действие |  |  |
|  | Подготовка к вводу в действие Содержание работ: Подготовка рабочей среды (Prod) к вводу в действие. Развёртывание решений (элементов) Системы в рабочей среде. Подготовка исходных данных и загрузка их в Систему. Проверка Системы перед началом опытной эксплуатации. Разработка и согласование программы опытно-промышленной эксплуатации. Организационные мероприятия по организации ввода Системы в действие на стороне Заказчика (обеспечивается Заказчиком при консультациях Исполнителя). Результат работ: Система в рабочей среде готова к проведению опытно-промышленной эксплуатации. Документ «Программа опытно-промышленной эксплуатации». |  |  |
|  | Разработка рабочей документации Содержание работ: Разработка и согласование рабочих документов по Системе. Результат работ: Документы «Описание системы», «Инструкция пользователя», «Инструкция администратора». |  |  |
|  | Проведение обучения Состав работ: Разработка учебных материалов и тестов. Проведение группового обучения в форме вебинаров и тестирования: до 15-ти человек ключевых пользователей и до 3-х администраторов. Результат работ: Обучение и тестирование ключевых пользователей и администраторов успешно завершено. Записи вебинаров и материалы для тестирования переданы Заказчику. |  |  |
|  | Проведение опытно-промышленной эксплуатации Содержание работ: Проведение опытно-промышленной эксплуатации в соответствии с документом «Программа опытно-промышленной эксплуатации». Первая лини технической поддержки пользователей обеспечивается Заказчиком. Исполнитель оказывает консультации и помогает в решении инцидентов на второй линии. Выполняется устранение обнаруженных дефектов, при необходимости – доработка решения и рабочей документации для их устранения. Проводится анализ результатов опытно-промышленной эксплуатации. Результат работ: Опытно-промышленная эксплуатация успешно проведена. Документ «Протокол проведения опытно-промышленной эксплуатации». |  |  |
|  | Проведение приёмочных испытаний Содержание работ: Разработка и согласование программы и методики приёмочных испытаний. Проведение приёмочных испытаний Системы. Итоговое комплексное рассмотрение результатов всех этапов работ. При необходимости – проведение дополнительных проверок Системы на соответствие Техническому заданию и Технической спецификации. Результат работ: Приёмочные испытания успешно пройдены. Система готова е постоянной эксплуатации. Документы «Программа и методика приёмочных испытаний», «Протокол (Технический акт) приёмочных испытаний». |  |  |